실증적SW개발프로젝트 주간보고 (6주차)

작성일: 2025/04/13   팀: 민원팩토리

| 팀 활동 보고 | 활동일시 | 4월10일 |
| --- | --- | --- |
|  | 장 소 | S06 603 |
|  | 참석자 | 김수빈, 조중현, 천재혁, 김도현, 송상훈 |
|  | 특이사항 | 정확한 개발 방향의 부재를 깨달음 |
| 이번주 진행사항 | 팀 공동사항: 정확한 개발 방향을 정하지 못해 모델결정 늦춰짐 개별 진행상황: 김수빈: 데이터 전처리 후 dna모델을 이용한 학습실험 조중현: 테스트용 DB 임시 생성 및 쿼리문 연결 UI 일부 변경 송상훈: 데이터 전처리 천재혁: 데이터 학습 방식 표준화 김도현: 데이터 전처리 |  |
| 다음주 계획 | 팀 공동사항: 담당자와의 질의응답 후 정확한 개발방향 결정 개별 진행계획: 김수빈: 개인역량 올리기, 정확한 개발방향 설정을 위한 담당자와의 질의응답 후 회의 조중현: DB 연결 코드 점검 및 Streamlit UI 개선 송상훈: 개인역량 강화 천재혁: 데이터 학습 방식 표준화 김도현: 데이터 전처리 |  |