실증적SW개발프로젝트 주간보고 (7주차)

작성일: 2025/04/20   팀: 민원팩토리

| 팀 활동 보고 | 활동일시 | 4월14일 |
| --- | --- | --- |
|  | 장 소 | S02 2층 카페 |
|  | 참석자 | 김수빈, 조중현, 천재혁, 김도현, 송상훈 |
|  | 특이사항 |  |
| 이번주 진행사항 | 팀 공동사항: 팀 회의 후 개발 방향을 설정하고 데이터 전처리에 문제가있다는것을 발견 후 각자 개발 개별 진행상황: 김수빈: 데이터를 학습을 위한 토큰데이터로 다시 전처리하여Llama-DNA 8B 모델을 lora기술을 이용하여 학습함 조중현: 로그인 기능 추가, UI 일부 개선, 일부 파일 로케이션 변경 송상훈: 데이터 정제, 개인역량 강화 천재혁: llama3-ko 일반 모델 답변 출력 김도현: 데이터 정제 |  |
| 다음주 계획 | 팀 공동사항: 발표준비 김수빈: 토큰데이터로의 변경을 성공했으니 회의에서 생각한 전처리 방법으로 전처리 후 토큰데이터로 변환 후 다시 학습 조중현: 로그인 유저 프리셋 기능 추가 송상훈: 스트림릿 좀 더 찾아보고 정제 천재혁: llama3-ko 양자화 모델로 경량화 모델 구현 및 조치상황 출력 기능 연구 김도현: 데이터 정제 |  |