실증적SW개발프로젝트 주간보고 (5주차)

작성일: 2025/04/06   팀: 민원팩토리

| 팀 활동 보고 | 활동일시 | 2025년 4월 3일 |
| --- | --- | --- |
|  | 장 소 | S02 2층 |
|  | 참석자 | 김수빈, 조중현, 천재혁, 김도현, 송상훈 |
|  | 특이사항 |  |
| 이번주 진행사항 | 팀 공동사항: 개인별 자료조사 개별 진행상황: 김수빈: mistral, llama3.1, Llama-DNA모델을 Modelfile로 조정 후 내용요약실험 천재혁: LLaMA-Ko 모델 기반 JSONL 데이터 전처리 방법 연구 조중현: streamlit으로 기본 UI 생성 및 멀티 페이지 환경 테스트 김도현: data.jsonl 파일 참고해서 final_cleaned_v3_instruction_all_jochi.jsonl 파일의 raw 데이터 정제 송상훈: data.jsonl 파일 참고해서 final_cleaned_v3_instruction_all_jochi.jsonl 파일의 raw 데이터 정제 |  |
| 다음주 계획 | 팀 공동사항: 모델 결정 후 본격적인 개발시작 개별 진행계획: 김수빈,천재혁,김도현,송상훈: llm모델 실험 마무리 후 사용모델 결정 조중현: 데이터베이스 연결 후 테스트 |  |